Zeitplan
1. Initialisierungsphase
  1. Projektdefinition und Zielsetzung
    1. Auftragsklärung	20.01.2025-21.01.2025
    2. Definition des Projektumfangs	21.01.2025-22.01.2025
    3. Anforderungsanalyse	23.01.2025-27.01.2025
    4. Festlegen der Erfolgskriterien	23.01.2025-27.01.2025
  2. Festlegen der Methodik (Kanban)	23.01.2025-27.01.2025
2. Planungsphase
  1. Projektstrukturierung
    1. Arbeitspakete definieren	27.01.2025-31.01.2025
    2. Projektstrukturplan erstellen	31.01.2025-09.02.2025
    3. Bestimmung der Verantwortlichkeiten	31.01.2025-04.02.2025
  2. Projektdetailplanung
    1. Zeitplan erstellen	09.02.2025-12.02.2025
    2. Meilensteine festlegen	07.02.2025-09.02.2025
    3. Ressourcenplan erstellen	09.02.2025-16.02.2025
3. Durchführungsphase
  1. Projektbezogene Einarbeitung
    1. Programmiersprache Golang	01.03.2025-13.04.2025
    2. Einbindung von APIs	31.03.2025-06.04.2025
    3. Einbindung von Datenbanken	31.03.2025-06.04.2025
    4. Nährwertberechnung	24.03.2025-06.04.2025
    5. Ernährungsarten	24.03.2025-06.04.2025
  2. Entwicklung der App
    1. Technische Umsetzung
      1. Anbindung der Datenbank zu Lebensmitteln über die API 13.04.-30.04.2025
      2. Zugriff auf Kamera zum Barcodescannen 03.06.-09.06.2025
      3. Lokale Speicherung der App-Daten 13.04.-20.04.2025
    2. Ernährungsbezogene Umsetzung
      1. Abfrage für ein Userprofil	13.04.-16.04.2025
      2. Profilmanagement	16.04.2025-23.04.2025
      3. Nährwertberechnung und Algorithmen entwickeln 01.05-30.05.2025
      4. Parameter unterschiedlicher Ernährungsarten festlegen 01.05.- 11.05.2025
      5. Rezept- und Produktvorschläge 19.05.-30.05.2025
      6. Eintragung eigener Lebensmittel und Rezepte 19.05.-30.05.2025
      7. Anmerkungen bei unpassenden Produkten 01.06.-09.06.2025
    3. Konzept und Design entwerfen 05.04.-06.04.2025
    4. Notizartige Einkaufslistenoption integrieren 26.05.-31.05.2025
    5. Kompletter Testdurchlauf der gesamten App 09.06.-12.06.2025
  3. Projektsteuerung
    1. Teamsitzung → einmal die Woche Sonntag
    2. Soll-Ist-Vergleich → alle zwei Wochen Sonntag
4. Abschlussphase
  1. Reflexion des Projektverlaufes 09.06.-11.06.2025
  2. Abschlussbericht erstellen (Ergebnisbeschreibung) 09.06.-11.06.2025
  3. Vorstellung des Projektergebnisses 11.06.-12.06.2025
  4. Abnahme der App 12.06.-13.06.2025