Smart Nutrition Planner
1. 1. Initialisierungsphase
  1. TA 1.1
     Projektdefinition und Zielsetzung
    1. AP 1.1.1
       Auftragsklärung
    2. AP 1.1.2
       Definition des Projektumfangs
    3. AP 1.1.3
       Anforderungsanalyse
    4. AP 1.1.4
       Festlegen der Erfolgskriterien
  2. AP 1.2.1
     Festlegen der Methodik
2. 2. Planungsphase
  1. TA 2.1
     Projektstrukturierung
    1. AP 2.1.1
       Arbeitspakete definieren
    2. AP 2.1.2
       Projektstrukturplan erstellen
    3. AP 2.1.3
       Bestimmung der Verantwortlichkeiten
  2. TA 2.2
     Projektdetailplanung
    1. AP 2.2.1
       Zeitplan erstellen
    2. AP 2.2.2
       Meilensteine festlegen
    3. AP 2.2.3
       Ressourcenplan erstellen
3. 3. Durchführungsphase
  1. TA 3.1
     Projektbezogene Einarbeitung
    1. AP 3.1.1
       Programmiersprache Golang
    2. AP 3.1.2
       Einbindung von APIs
    3. AP 3.1.3
       Einbindung von Datenbanken
    4. AP 3.1.4
       Nährwertberechnung
    5. AP 3.1.5
       Ernährungsarten
  2. TA 3.2
     Entwicklung der App
    1. TA 3.2.1
       Technische Umsetzung
      1. AP 3.2.1.1
         Anbindung der Datenbank zu Lebensmitteln über die API
      2. AP 3.2.1.2
         Zugriff auf Kamera zum Barcodescannen
      3. AP 3.2.1.3
         Lokale Speicherung der App-Daten
    2. TA 3.2.2
       Ernährungsbezogene Umsetzung
      1. AP 3.2.2.1
         Abfrage für ein Userprofil
      2. AP 3.2.2.2
         Profilmanagement
      3. AP 3.2.2.3
         Nährwertberechnung und Algorithmen entwickeln
      4. AP 3.2.2.4
         Parameter unterschiedlicher Ernährungsarten festlegen
      5. AP 3.2.2.5
         Rezept- und Produktvorschläge
      6. AP 3.2.2.6
         Eintragung eigener Lebensmittel und Rezepte
      7. AP 3.2.2.7
         Anmerkungen bei unpassenden Produkten
    3. AP 3.2.3
       Konzept und Design entwerfen
    4. AP 3.2.4
       Notizartige Einkaufslistenoption integrieren
    5. AP 3.2.5
       Kompletter Testdurchlauf der gesamten App
  3. TA 3.3
     Projektsteuerung
    1. AP 3.3.1
       Teamsitzung
    2. AP 3.3.2
       Soll-Ist-Vergleich
4. 4. Abschlussphase
  1. AP 4.1
     Reflexion des Projektverlaufes
  2. AP 4.2
     Abschlussbericht erstellen
  3. AP 4.3
     Vorstellung des Projektergebnisses
  4. AP 4.4
     Abnahme der App